ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

Дачное некоммерческое партнёрство

«УСАДЬБА ЭРМИТАЖ»

Анализ девелоперской привлекательности и финансовая модель

| 55 участков всего 17 свободных | 10 га общая площадь аренда 49 лет | 100 км от МКАД Минское шоссе |
| --- | --- | --- |

Май 2025 г.

Московская область, Можайский район

# 1. Исполнительное резюме

ДНП «Усадьба Эрмитаж» — земельный массив площадью 10 гектаров, расположенный в Можайском районе Московской области, в 100 км от МКАД по Минскому шоссе. Участок граничит с охраняемой зоной Бородинского лесничества, что создаёт уникальный экологический контекст и повышает премию к стоимости земли.

Партнёрство располагает сформированной базовой инфраструктурой, кадастровыми паспортами на 55 участков и долгосрочным договором аренды. На текущий момент свободны 17 участков, что открывает немедленные возможности для девелопмента или перепродажи.

# 2. Характеристика объекта

## 2.1 Местоположение и доступность

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Шоссе | Минское шоссе (М-1) |
| Расстояние от МКАД | ~100 км |
| Расстояние от Можайска | ~29 км |
| Ближайший крупный водоём | Можайское водохранилище (~10 мин. езды) |
| Ближайшие населённые пункты | д. Вельяшево, д. Псарево, д. Воронцово, д. Каменка |
| Природное окружение | Заповедная зона Бородинского лесничества (лес по всему периметру) |
| Правовой статус земли | Долгосрочная аренда на 49 лет с правом перехода в частную собственность |

## 2.2 Структура участков (план межевания)

По данным утверждённого плана межевания, ДНП состоит из 55 участков:

| Категория | Кол-во участков |
| --- | --- |
| Стандартные участки 1 500 м² | 48 |
| Угловые / увеличенные (1 622–1 856 м²) | 5 |
| Нестандартные (1 173–1 783 м²) | 2 |
| Общая площадь под участки | ≈ 8,25 га |
| Площадь общей инфраструктуры (дороги, КПП, пруд и т.д.) | ≈ 1,75 га |

## 2.3 Имеющаяся инфраструктура

По данным плана и описания, на текущий момент на объекте реализованы:

- Подъездная дорога (ширина полосы 3,5 м — данные с плана)

- Внутренние дороги к участкам

- Трансформаторная подстанция (ТП) и КПП на въезде

- Хозяйственный блок

- Проведено межевание; у каждого участка есть кадастровый паспорт

Планируемые объекты (в стадии реализации):

- Общий забор по периметру

- Административное здание

- Охрана территории (круглосуточная)

- Пруд (противопожарная безопасность / рекреация)

- Детская площадка / зона отдыха

Коммунальные услуги для членов ДНП:

- Электроснабжение (до каждого участка)

- Уборка мусора и снега, очистка дорог

- Охрана частной собственности

- Обслуживание пруда

# 3. SWOT-анализ девелоперской привлекательности

| ✅ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | ⚠️ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ |
| --- | --- |
| • Экологически чистое место: лес Бородинского заповедника по всему периметру • Сформированная кадастровая база (55 участков) • Готовая дорожная инфраструктура • Наличие электроснабжения • Близость Можайского водохранилища (рыбалка, отдых) • Долгосрочная аренда с правом выкупа в собственность • 17 свободных участков — готовый продукт для реализации | • 100 км от МКАД — значительная удалённость • Отсутствие газификации (не упоминается) • Некоторые объекты инфраструктуры ещё не построены • Статус аренды (не собственность) может снижать ликвидность • Узкая дорога подъезда (3,5 м) — ограничение для грузовой техники • Слабая известность бренда / маркетинг на раннем этапе |
| 🚀 ВОЗМОЖНОСТИ | 🔴 УГРОЗЫ |
| • Рост спроса на загородную недвижимость после 2020–2022 гг. • Эко-тренд: покупатели ищут природные локации • Возможность строительства коттеджного посёлка премиум-класса • Перевод в собственность повысит ликвидность и стоимость • Туристическая привлекательность (Бородино, водохранилище) • Возможность газификации через Можайск | • Волатильность рынка загородной недвижимости • Изменение условий аренды со стороны Администрации • Рост конкуренции: новые КП на Минском шоссе • Инфраструктурные задержки (газ, дороги общего пользования) • Макроэкономические риски (ставки, санкции) |

# 4. Анализ рынка загородной недвижимости

## 4.1 Ценовые ориентиры (Минское шоссе, 80–120 км от МКАД)

На основе данных публичных листингов загородной недвижимости (Минское / Можайское направление, 2024–2025 г.):

| Сегмент | Цена за сотку | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Земля без коммуникаций | 30 000 – 50 000 руб. | Сельхоз / ЛПХ, без дорог |
| Участки ДНП/ИЖС с базовой инфраструктурой | 60 000 – 120 000 руб. | Дороги, электричество, КПП |
| КП бизнес/премиум (лесная локация) | 150 000 – 300 000 руб. | Газ, охрана, благоустройство |
| Аналог: ДНП «Усадьба Эрмитаж» (целевой) | 80 000 – 130 000 руб. | После завершения инфраструктуры |

При средней площади 15 соток (1 500 м²) и цене 90 000 руб./сотка рыночная стоимость одного участка составит около 1 350 000 – 1 950 000 рублей.

# 5. Финансовая модель

Финансовая модель построена для трёх сценариев: консервативного, базового и оптимистичного. Горизонт расчёта — 3 года с момента начала активных продаж.

## 5.1 Исходные параметры модели

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Свободных участков для продажи | 17 участков |
| Средняя площадь участка | 15 соток (1 500 м²) |
| Суммарная реализуемая площадь | 255 соток |
| Целевой рынок покупателей | Москва + ближнее Подмосковье (Минское направление) |
| Стоимость оставшихся вложений в инфраструктуру (оценка) | ≈ 8 000 000 – 15 000 000 руб. |

## 5.2 Сценарный анализ продаж (17 участков)

| Показатель | Консервативный | Базовый | Оптимистичный |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена за сотку (руб.) | 70 000 | 95 000 | 130 000 |
| Цена 1 уч. × 15 соток (руб.) | 1 050 000 | 1 425 000 | 1 950 000 |
| Темп продаж (уч./год) | 3–4 | 5–6 | 8–9 |
| Срок реализации | 4–5 лет | 3 года | 2 года |
| Выручка от продаж (17 уч.) | 17 850 000 руб. | 24 225 000 руб. | 33 150 000 руб. |

## 5.3 Детальный план по годам (Базовый сценарий)

| Статья | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во проданных участков | 5 | 6 | 6 | 17 |
| Выручка от продаж (руб.) | 7 125 000 | 8 550 000 | 8 550 000 | 24 225 000 |
| Вступительные / членские взносы (17 уч. × 50 000 руб.) | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 850 000 |
| Целевые взносы (инфраструктура) (17 уч. × 200 000 руб.) | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 3 400 000 |
| ИТОГО ДОХОДЫ (руб.) | 8 375 000 | 10 050 000 | 10 050 000 | 28 475 000 |
| РАСХОДЫ |  |  |  |  |
| Забор + КПП (завершение) | 2 500 000 | — | — | 2 500 000 |
| Административное здание | 3 000 000 | — | — | 3 000 000 |
| Пруд + детская площадка | 1 500 000 | 500 000 | — | 2 000 000 |
| Охрана (в год) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 3 600 000 |
| Маркетинг и продажи (в год) | 1 000 000 | 800 000 | 600 000 | 2 400 000 |
| Обслуживание дорог, уборка, прочее | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 1 800 000 |
| Юридические / административные расходы | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 700 000 |
| ИТОГО РАСХОДЫ (руб.) | 10 100 000 | 3 300 000 | 2 600 000 | 16 000 000 |
| ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (руб.) | –1 725 000 | +6 750 000 | +7 450 000 | +12 475 000 |

## 5.4 Ключевые показатели эффективности (базовый сценарий)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Суммарная выручка за 3 года | 28 475 000 руб. (~28,5 млн руб.) |
| Суммарные расходы | 16 000 000 руб. (~16 млн руб.) |
| Чистая прибыль (3 года) | 12 475 000 руб. (~12,5 млн руб.) |
| Рентабельность (ROI) | ~78% |
| Точка безубыточности | 12 участков из 17 (≈70% распродано) |
| Срок окупаемости вложений в инфраструктуру | ~18–24 месяца |
| Инвестиционный потенциал (после распродажи) | Действующий посёлок с 55 домовладениями + членские взносы |

# 6. Сравнение сценариев

| Показатель | Консервативный | Базовый | Оптимистичный |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена за сотку | 70 000 руб. | 95 000 руб. | 130 000 руб. |
| Выручка (17 уч.) | 17 850 000 | 24 225 000 | 33 150 000 |
| Расходы (оценка) | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| Чистая прибыль | 1 850 000 | 8 225 000+ | 17 150 000 |
| ROI | ~12% | ~51% | ~107% |
| Оценка вероятности | 20% | 60% | 20% |

# 7. Стратегические рекомендации

## 7.1 Первоочередные действия (0–6 месяцев)

- Завершить строительство забора и административного здания — это ключевые «продажные» аргументы для покупателя

- Запустить маркетинговую кампанию на целевую аудиторию: москвичи 35–55 лет, доход выше среднего, интерес к экологии и природному отдыху

- Разработать юридически прозрачную схему оформления участков (договор с поэтапным переводом в собственность)

- Сформировать коммерческое предложение с прозрачной структурой взносов и услуг

## 7.2 Среднесрочные приоритеты (6–24 месяца)

- Инициировать процедуру перевода земель из аренды в собственность — это резко повысит ликвидность и цену

- Проработать возможность подключения газоснабжения (ближайшая труба — через Можайск)

- Создать управляющую компанию или передать функции профессиональному оператору

- Развить рекреационную инфраструктуру: пруд, прогулочные маршруты, зоны барбекю

## 7.3 Оценка общей девелоперской привлекательности

| Критерий | Оценка (1–5) | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Экологическое расположение | ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5 | Заповедник + водохранилище |
| Транспортная доступность | ⭐⭐⭐ 3/5 | 100 км от МКАД — далеко, но Минское шоссе хорошее |
| Готовность инфраструктуры | ⭐⭐⭐ 3/5 | Базис есть, многое ещё строится |
| Правовая чистота | ⭐⭐⭐⭐ 4/5 | Кадастр оформлен, аренда зарегистрирована |
| Финансовый потенциал | ⭐⭐⭐⭐ 4/5 | ROI 50%+ в базовом сценарии |
| Ликвидность (скорость продаж) | ⭐⭐⭐ 3/5 | Нишевой продукт, ограниченная аудитория |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | ⭐⭐⭐⭐ 3,7/5 | ВЫШЕ СРЕДНЕГО — рекомендован к девелопменту |

# 8. Заключение

ДНП «Усадьба Эрмитаж» обладает реальным девелоперским потенциалом, обусловленным уникальным природным контекстом (заповедный лес, близость водохранилища), сформированной правовой и кадастровой базой, а также наличием базовой инфраструктуры.

Ключевым фактором успеха является своевременное завершение инфраструктурных объектов (забор, административное здание, пруд) и грамотно выстроенный маркетинг, ориентированный на московскую аудиторию, ищущую экологически чистый загородный отдых.

В базовом сценарии проект генерирует чистую прибыль свыше 12,4 млн рублей на горизонте трёх лет при рентабельности около 78%, что делает его привлекательным для частного девелопмента или инвестиционного входа.

Документ подготовлен на основе предоставленных материалов ДНП. Финансовые показатели носят оценочный характер и подлежат уточнению после проведения детального due diligence.