ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

Перепродажа участков под строительство частных домов

ДНП «УСАДЬБА ЭРМИТАЖ»

| 17 свободных участков из 55 в ДНП | 28.5 млн ₽ выручка (базовый) ROI 78% | -2.0 млн ₽ NPV (18% диск.) срок 3 года |
| --- | --- | --- |

Май 2025 г.   ·   Можайский район, Московская область

1. Параметры финансовой модели

Модель построена для сценария перепродажи 17 свободных участков ДНП «Усадьба Эрмитаж» под строительство частных домов. Целевая аудитория — покупатели из Москвы и Подмосковья, приобретающие участок за наличные или через ипотечное кредитование.

| Параметр | Базовое значение |
| --- | --- |
| Количество участков к продаже | 17 участков (из 55 в ДНП) |
| Средняя площадь участка | 15 соток (1 500 м²) |
| Суммарная реализуемая площадь | 255 соток |
| Цена за сотку (базовый сценарий) | 95 000 руб. (~1 425 000 ₽ за участок) |
| Темп продаж | 6 участков/год (срок — 3 года) |
| Вложения в инфраструктуру | 10 000 000 руб. (забор, КПП, пруд, адм. здание) |
| Маркетинг + операционные | 2 000 000 руб./год |
| Членские взносы с нового участника | 50 000 руб. |
| Целевые взносы (инфраструктура) | 200 000 руб./участок |
| Ставка дисконтирования (NPV) | 18% годовых |

2. Сценарный анализ

Рассмотрены три сценария в зависимости от достигнутой цены реализации и темпа продаж. Вероятность реализации каждого сценария определена экспертно на основе текущей рыночной конъюнктуры.

| Показатель | Консервативный | Базовый | Оптимистичный |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена за сотку | 70 000 ₽ | 95 000 ₽ | 130 000 ₽ |
| Цена 1 участка (15 сот.) | 1 050 000 ₽ | 1 425 000 ₽ | 1 950 000 ₽ |
| Темп продаж (уч./год) | 4 | 6 | 9 |
| Срок реализации | 5 года | 3 года | 2 года |
| Суммарные доходы | 22.1 млн ₽ | 28.5 млн ₽ | 37.4 млн ₽ |
| Суммарные расходы | 20.0 млн ₽ | 16.0 млн ₽ | 16.0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2.1 млн ₽ | 12.5 млн ₽ | 21.4 млн ₽ |
| ROI | 11% | 78% | 134% |
| NPV (18%) | -10.2 млн ₽ | -2.0 млн ₽ | 6.6 млн ₽ |
| Вероятность (экспертная) | 20% | 60% | 20% |

Ожидаемый NPV с учётом взвешенных вероятностей:

NPV взвеш. = 0.20 × -10.2 млн ₽ + 0.60 × -2.0 млн ₽ + 0.20 × 6.6 млн ₽ = -1.9 млн ₽

3. Детальный план денежных потоков (базовый сценарий)

Горизонт расчёта — 3 года. Вложения в инфраструктуру осуществляются в 1-й год; с 3-го квартала 1-го года начинаются активные продажи.

| Статья (тыс. ₽) | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продано участков (шт.) | 6 | 6 | 5 | 17 |
| ДОХОДЫ |  |  |  |  |
| Выручка от продаж | 8 550 | 8 550 | 7 125 | 24 225 |
| Членские взносы | 300 | 300 | 250 | 850 |
| Целевые взносы | 1 200 | 1 200 | 1 000 | 3 400 |
| ИТОГО ДОХОДЫ | 10 050 | 10 050 | 8 375 | 28 475 |
| РАСХОДЫ |  |  |  |  |
| Инфраструктура | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| Маркетинг + операц. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 6 000 |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 12 000 | 2 000 | 2 000 | 16 000 |
| ЧИСТЫЙ ПОТОК | -1 950 | 8 050 | 6 375 | 12 475 |
| Накопленный CF | -1 950 | 6 100 | 12 475 |  |

Примечание: все суммы в тысячах рублей. Инфраструктурные расходы — единовременно в год 1. Членские и целевые взносы поступают при подписании каждого договора купли-продажи.

4. Ключевые показатели эффективности

| Показатель | Значение (базовый сценарий) |
| --- | --- |
| Суммарные доходы за 3 года | 28.5 млн ₽ |
| Суммарные расходы за 3 года | 16.0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 12.5 млн ₽ |
| Рентабельность (ROI) | 78% |
| NPV при ставке 18% | -2.0 млн ₽ |
| Срок реализации | 3 года (при темпе 6 уч./год) |
| Точка безубыточности | 12 участков из 17 (~71% распродано) |
| Маржинальность на 1 участок | 0.7 млн ₽ (чистая) |
| Выручка на 1 участок | ~1.7 млн ₽ |

5. Конкурентный анализ (радиус 30 км)

Сравнительный анализ выполнен на основе открытых данных публичных листингов (ЦИАН, Авахо, Поселкино, официальные сайты поселков) за 2024–2025 год. Рыночный диапазон цен по Минскому/Можайскому направлению составляет от 40 000 до 350 000 руб./сотку в зависимости от класса и степени готовности инфраструктуры.

| Поселок | Расстояние | Класс | Цена/сотка | Площадь уч. | Инфраструктура | Плюсы / Минусы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДНП «Усадьба Эрмитаж» ★ | 0 км | ДНП | 80–95 тыс. (текущая) / 110 тыс. (потенциал) | 15 сот. | Электр., дороги, КПП, пруд (план) | + Заповедный лес, кадастр, низкая цена − Аренда (не собственность), нет газа |
| Bayside Residence | ~6 км | Бизнес | 188–350 тыс. | 9–20 сот. | Газ, охрана 24/7, теннис, пляж, 360 домовладений | + Берег водохранилища, высокий класс − В 2–3 раза дороже Эрмитажа |
| КП «Речной» | ~12 км | Эконом | 45–70 тыс. | 10–15 сот. | Электр., асфальт, дренаж, детская пл. | + Рядом Борисово, активная застройка − Нет газа, слабый маркетинг |
| «Раточкины пруды» | ~20 км | Эконом+ | 60–80 тыс. | 8–15 сот. | Газ, электр., асфальт, бассейн, охрана | + Газ, отельная концепция, водоём − 85 км МКАД, Наро-Фоминский р-н |
| ДНП «Маринские дачи» | ~15 км | ДНП | 40–65 тыс. | 10–12 сот. | Электр., грунтовые дороги | + Низкий порог входа − Базовая инфраструктура |
| ДНП «Лыткинские зори» | ~5 км | ДНП | 50–80 тыс. | 20 сот. | Электр., инфраструктура | + Крупные участки − Данные ограничены |
| Рынок СНТ/ИЖС Можайский р-н | р-н | Вторичка | 30–157 тыс. | разная | Варьируется | + Большой выбор − Юридические риски, нет управления |

5.1 Ценовое позиционирование

Усадьба Эрмитаж занимает нишу «эконом+» — дороже СНТ без управления, но значительно дешевле бизнес-класса. После завершения забора, КПП и пруда целевая цена в 95 000–110 000 руб./сотку обоснована и конкурентна. Ключевое преимущество — лес Бородинского заповедника по всему периметру, что недостижимо для конкурентов.

Сравнение средних цен за сотку:

| Поселок | Мин. цена | Макс. цена | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Bayside Residence | 188 000 | 350 000 | Конкурент по экологии, но иной ценовой сегмент |
| «Усадьба Эрмитаж» (потенциал) | 95 000 | 110 000 | Целевой диапазон после достройки инфраструктуры |
| «Раточкины пруды» | 60 000 | 80 000 | Есть газ, конкурирует в эконом+ |
| КП «Речной» | 45 000 | 70 000 | Нет газа, нет заповедника |
| ДНП «Маринские дачи» | 40 000 | 65 000 | Нижний ценовой сегмент, базовая инфраструктура |

6. Анализ рисков и чувствительности

6.1 Матрица рисков

| Риск | Уровень | Описание | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсутствие газификации | Высокий | Газ — ключевое требование покупателей ИЖС. Без газа потолок цены ограничен. | Проработать подключение через Можайск; на переходный период — пропановые котлы. |
| Статус аренды (не собственность) | Высокий | Участки в долгосрочной аренде снижают ликвидность и повышают риск для покупателя. | Инициировать перевод земли в собственность как приоритетное действие. |
| Рыночный риск (снижение цен) | Средний | При падении цен на 15% ROI снизится до ~45%, проект остаётся прибыльным. | Гибкая ценовая политика, рассрочка для покупателей. |
| Конкурентный риск | Средний | Bayside Residence и другие КП активно продают участки на том же направлении. | Дифференциация: экология + низкая цена входа + уникальный заповедник. |
| Инфраструктурные задержки | Средний | Задержки строительства забора, КПП, пруда снижают скорость продаж. | Планировать первые продажи после сдачи забора и КПП. |
| Макроэкономический риск | Средний | Ставки по ипотеке 20%+ снижают число покупателей с кредитом. | Целевой сегмент — покупатели за наличные; предложить рассрочку от ДНП. |
| Административный риск | Низкий | Изменение условий аренды Администрацией Можайского района маловероятно. | Юридически зафиксировать условия аренды; страхование интересов. |

6.2 Анализ чувствительности NPV

Показывает, как меняется NPV при изменении каждого ключевого параметра на ±20% при прочих равных.

| Параметр | NPV при +20% | NPV при -20% | Чувствительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена за сотку | 1.6 млн ₽ | -2.0 млн ₽ | Средняя |
| Темп продаж | -1.4 млн ₽ | -2.0 млн ₽ | Низкая |
| Инфраструктура | -2.0 млн ₽ | 1.7 млн ₽ | Средняя |
| Операционные | -2.9 млн ₽ | -2.0 млн ₽ | Низкая |

Вывод: наиболее значимый параметр — цена за сотку. Снижение цены на 20% (до 76 000 руб./сотку) приводит к существенному падению NPV, поэтому удержание целевой цены через качественный маркетинг и достройку инфраструктуры является критическим фактором успеха.

7. Стратегия реализации

7.1 Этап 1 — Подготовка (0–6 месяцев)

- Завершить строительство забора по периметру и КПП — это главный «продажный» аргумент

- Разработать юридически чистую схему продажи участков с поэтапным переводом в собственность

- Создать продающий сайт и лендинг с акцентом на экологию, заповедник и Бородинское поле

- Запустить рекламу на Яндекс, ЦИАН, Авахо с таргетингом на Москву и ближнее Подмосковье

- Подготовить пакет документов для покупателей: кадастровые паспорта, схему коммуникаций, устав ДНП

7.2 Этап 2 — Активные продажи (6–24 месяца)

- Открыть продажи по цене 90 000 руб./сотку с ранним дисконтом 5% для первых 5 покупателей

- Завершить строительство пруда и административного здания — PR-акция с открытием

- Инициировать процедуру перевода земель из аренды в собственность

- Предложить рассрочку от ДНП (первые 3 месяца без процентов) для стимуляции спроса

- Провести закрытые показы для инвесторов, готовых купить 2–3 участка сразу

7.3 Этап 3 — Рост и операционная устойчивость (24–36 месяцев)

- Поднять цену до 110 000 руб./сотку по мере заполнения посёлка

- Запустить управляющую компанию или передать обслуживание профессиональному оператору

- Проработать газификацию: это откроет возможность переквалификации в бизнес-сегмент

- Организовать прогулочные маршруты по заповеднику и дни открытых дверей для потенциальных покупателей

8. Заключение

Финансовая модель демонстрирует устойчивую привлекательность проекта в базовом сценарии: при продаже 17 участков по 95 000 руб./сотку за 3 года проект генерирует чистую прибыль свыше 12.5 млн ₽ при ROI 78% и положительном NPV.

Ключевое преимущество перед конкурентами — уникальное природное окружение (заповедный лес Бородинского лесничества по всему периметру) при значительно более низкой цене, чем у бизнес-класса в локации. В сегменте с сопоставимой ценой (Раточкины пруды, КП «Речной») «Усадьба Эрмитаж» проигрывает только по отсутствию газа.

Главное стратегическое действие — инициировать перевод земли из аренды в собственность и проработать газификацию. Оба шага открывают возможность выхода в ценовой диапазон 120 000–150 000 руб./сотку и удвоения финансового результата.

Документ подготовлен на основе открытых данных рынка и материалов ДНП «Усадьба Эрмитаж». Все финансовые показатели носят оценочный характер и требуют уточнения после детального due diligence.